# ZMLUVA O DIELO

Č. 01/04/2018

uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník).

I.   Z M L U V N É    S T R A N Y

1. Objednávateľ:   			Obec Vinohrady nad Váhom

Sídlo:                                   	Vinohrady nad Váhom 355, 925 55 Vinohrady nad Váhom

Štatutárny zástupca:	      	Ing. Eva Hanusová -  starostka obce

Názov banky:	  		VÚB, a. s.

SWIFT (BIC kód):			SUBASKBX

IBAN: 				SK 89 0200 0000 0009 23028132

IČO :       		              	00306304

DIČ:				2021002357

IČ DPH: 				nie je platcom DPH

Číslo telefónu:			031/789 9242

Číslo faxu:				031/789 9253

E-mail:				starostka@vinohradynadvahom.eu

2. Zhotoviteľ :                  	 	TIMS,  spol. s r. o.

Sídlo:   				Pražská 2, 949 11 NITRA

Štatutárny zástupca:           		Ing. Ľuboš Kováč – konateľ

Zástupca vo veciach zmluvných: 	Ing. Ľuboš Kováč – konateľ

Zástupca vo veciach technických:  Ing. Ivan Pospíšil - konateľ

Názov banky:			VÚB, a. s., pobočka Nitra

SWIFT (BIC kód):			SUBASKBX

IBAN:     				SK55 0200 0000 0006 9944 3162

IČO: 			  	31412807

DIČ:				2020405387

IČ DPH:				SK2020405387

Zápis spoločnosti:			OR OS Nitra, odd. Sro, vložka 1049/N

Číslo telefónu:			0905 613 379

Číslo faxu:				037/651 82 41

E-mail:				timssro@tims-sro.sk

II.  P R E D M E T    Z M L U V Y

- Predmetom zmluvy je zhotovenie diela: „Rekonštrukcia cesty na Paradič – pri čističke“ podľa cenovej ponuky zo dňa 12.03.2018 , zaslanej objednávateľovi na základe Výzvy na predloženie ponuky, ktorá bola doručená zhotoviteľovi dňa 09.03.2018.

- Predmetom zmluvy je „Rekonštrukcia cesty na Paradič – pri čističke“ v rozsahu podľa ponuky uvedenej v Prílohe č.1, ktorá splnila podmienky verejného obstarávania a tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy.

# 3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za zhotovenie diela cenu podľa rozpočtu (príloha č.1) podľa časti IV. tejto zmluvy.

# 4. Predmet zmluvy môže byť rozšírený o prípadné práce naviac, resp. znížený na základe

písomnej požiadavky objednávateľa. Prípadné naviac práce, zmeny a doplnky požadované

odberateľom nad rámec dohodnutého rozsahu prác na diele musia byť vopred dohodnuté

a písomne odsúhlasené odberateľom. Iba v prípade tohto písomného odsúhlasenia budú

zhotoviteľovi uhradené nad rámec dohodnutej ceny. Obdobne sa bude postupovať pri znížení

rozsahu stavby; o ich hodnotu sa cena zníži a nebudú fakturované.

# 5. Práce bude zhotoviteľ robiť podľa príslušných slovenských technických noriem, ostatných

súvisiacich predpisov a ďalších podmienok, dojednaných v tejto zmluve.

III.   Č A S   P L N E N I A

# 1. Práce na predmete zmluvy zaháji zhotoviteľ do 7 dní od odovzdania staveniska a ukončí do 30.05.2018.

# 2. Čas plnenia môže byť predĺžený v prípadoch, ak objednávateľ:

a/ rozšíri rozsah prác, určený v podkladoch na vypracovanie ponúk,

b/ poruší riadne a včasné spolupôsobenie, dohodnuté v tejto zmluve.

# IV.   C E N A

# 1. Cena predmetu je cenou ponukovou, prijatou v prieskume trhu a bola vypočítaná v súlade so

# Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov podľa prílohy

# súťažných podkladov (špecifikácia predmetu obstarávania – výkaz výmer). Do ceny boli

premietnuté ceny vstupov, príslušných sadzieb réžie a zisku ku dňu jej vypracovania

a predstavuje čiastku:

Stavebné práce spolu 							29 866,25 €

DPH 20%									  5 973,25 €

.............................................................................................................................................

Stavebné práce celkom:							35 839,50 €

# 2. Cena podľa bodu 1 platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok, vyjadrených

v ponuke zhotoviteľa a v jednotlivých častiach a článkoch tejto zmluvy.

# 3. Cena môže byť zvýšená, resp. znížená v prípade, že objednávateľ upraví rozsah prác, určený

v Prílohe č.1.

# V.  F I N A N C O V A N I E

# 1. Úhrada ceny za dielo bude vykonaná jednou faktúrou na základe súpisu skutočne vykonaných

prác potvrdených objednávateľom (technickým dozorom objednávateľa).

# 2. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre zároveň naviac práce, ktoré budú vyvolané pri stavebných

# prácach nad rozsah, určený súťažných pokynoch. Obdobne bude postupovať pri znížení

# rozsahu prác –  tieto nebude vo faktúre uplatňovať.

# 3. Faktúra bude splatná platobným príkazom objednávateľa do 30 dní odo dňa jej doručenia

# objednávateľovi.

# 4. Faktúra bude spĺňať zároveň všetky podmienky stanovené pre daňový doklad (podľa Zákona

# NR SR č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) so sadzbou dane s pridanej hodnoty vo

# výške 20 % zo základu dane (podľa § 27 citovaného zákona).

VI.  O S T A T N É    D O H O D Y

# 1.    Odovzdanie staveniska

1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne stavenisko do 3 dní od účinnosti tejto zmluvy. Termín

odovzdania staveniska oznámi objednávateľ zhotoviteľovi 3 dni vopred (telefonicky, faxom,

e-mailom).

1.2. Objednávateľ vytýči predmet zmluvy priamo na stavenisku.

1.3. Zmluvné strany pri odovzdaní staveniska zároveň určia ostatné podmienky, ktoré je

potrebné počas realizácie prác na objekte rešpektovať.

# 2.   Vykonanie prác

2.1. Zhotoviteľ bude robiť stavebné práce na diele prevažne vlastnými kapacitami, zároveň si

vyhradzuje právo použiť aj externých subdodávateľov, mechanizmy a dopravné prostriedky.

2.2. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho, spĺňajúceho podmienky odbornej

spôsobilosti podľa zákona NR SR č. 136/1995 Z. z., Ing. Ivana Pospíšila - konateľa.

2.3. Objednávateľ poveruje funkciou technického dozora Ing. Evu Hanusovú – starostku

obce.

2.4. O postupe prác, rozsahu vykonaných prác, zmenách, kvalite a ostatných skutočnostiach,

ktoré môžu mať vplyv na postup a kvalitu diela píšu poverení zástupcovia zmluvných strán,

od prevzatia staveniska až do ukončenia a odovzdania diela stavebný denník.

# 3.    Preberanie prác

3.1. Technický dozor objednávateľa bude priebežne overovať a preberať všetky vykonané

práce. Rozsah a kvalitu prác potvrdí na súpise vykonaných prác.

3.2. Priebežne a na základe výzvy zhotoviteľa bude technický dozor preberať všetky práce,

ktoré budú ďalším postupom zakryté a stanú sa neprístupnými, alebo od nich závisí ďalší

postup stavebných prác.

3.3. Povinnosť prevzatia vykonaných alebo zakrývaných prác je najneskôr do tretieho

pracovného dňa od výzvy zhotoviteľa záznamom v stavebnom denníku alebo faxom.

# 4.    Odovzdanie a prevzatie diela

4.1. Zhotoviteľ si splní povinnosť urobiť dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym

odovzdaním objednávateľovi.

4.2. Preberacie konanie ukončeného diela zvolá objednávateľ najneskôr do 7 dní od oznámenia

zhotoviteľa o pripravenosti k prevzatiu. O preberaní sa spíše protokol, v ktorom

objednávateľ výslovne uvedie, že dielo alebo jeho časť preberá. Ak nepreberá, uvedie

dôvody.

4.3. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sú zrejmé pri preberacom konaní, musí objednávateľ

reklamovať v protokole o odovzdaní a prevzatí. Inak právo zo zodpovednosti zaniká.

# 5.    Záručná doba

Záručná doba na zhotoviteľom urobené práce na diele je 60 mesiacov odo dňa ich

prevzatia objednávateľom.

# 6.    Zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, zistené na diele pri preberaní a v záručnej dobe.

# 7.   Kvalita a kompletnosť diela

7.1. Kvalitu prác na diele budú zmluvné strany posudzovať podľa príslušných technických

noriem.

7.2. Kompletnosť diela sa bude posudzovať podľa príslušných častí a príloh tejto zmluvy,

prípadne ďalších dohôd, uzatvorených medzi zmluvnými stranami.

VII.  S Ú Č A S T I     Z M L U V Y

# Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - ponuka zhotoviteľa zo dňa 23.03.2018 - viď príloha č. 1.

VIII.  M A J E T K O V É   S A N K C I E

# 1. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením predmetu diela v čase plnenia (povinnosti

# dodávky), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny dodávky za každý,

# i začatý deň, v ktorom je v omeškaní.

# 2. Ak bude objednávateľ v omeškaní termínu úhrady faktúry, podľa časti V tejto zmluvy, je

povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za

každý, i začatý deň, v ktorom je v omeškaní.

IX.  Z Á V E R E Č N É    U S T A N O V E N I A

# 1. Ak po uzatvorení tejto zmluvy dôjde k zmene podmienok, za ktorých bola uzatvorená, sú

zmluvné strany povinné písomne upraviť zmluvu.

# 2. Táto zmluva môže zaniknúť:

a/ písomnou dohodou zmluvných strán,

b/ odstúpením od zmluvy (s mesačnou výpovednou lehotou).

# 3. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomnou formou. Jedna zmluvná strana môže

# odstúpiť od zmluvy v prípade, že druhá strana nesplní podstatnú povinnosť, ktorá jej vyplýva

# zo zmluvy a zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

# 4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán. Nie je však

dotknuté právo na úhradu škody, ktorá vznikla porušením záväzku.

# 5. Po odstúpení od zmluvy urobí zhotoviteľ na náklady objednávateľa nevyhnutné práce na

zamedzenie vzniku prípadných škôd na už rozpracovanom diele.

# 6. Majetkovú sankciu objednávateľ voči zhotoviteľovi neuplatní, ak je zhotoviteľ v meškaní

spôsobenom objednávateľom (napr. také práce podstatného významu, požadované

objednávateľom nad rozsah, dohodnutý v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktoré môžu ovplyvniť

realizáciu diela), alebo z dôvodu vyššej moci.

# 7. Zmluva je spracovaná v štyroch vyhotoveniach, z toho dve pre objednávateľa a dve pre

zhotoviteľa.

# 8. Zmluvné strany sa riadia zákonom č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

# 9. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán.

# 10. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ zhotoviteľovi e-mailom na jeho e-mailovú adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy.

Vo Vinohradoch nad Váhom , dňa:	18.04.2018			V Nitre, dňa: 18.04.2018

Objednávateľ:							Zhotoviteľ:

Podpísané 							   podpísané

...............................................................			...............................................

Ing. Eva Hanusová					     Ing. Ľuboš Kováč

starostka obce					  	 konateľ

príloha č. 1 Rozpočet : „Rekonštrukcia cesty na Paradič – pri čističke“